III.

Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2019

(dále jen „Zpráva“)

Obsah

1.	Východiska zpracování zprávy	2

1.1	Účel zprávy	2

1.2	Významné události v roce 2019 související se Strategií elektronizace	2

1.2.1	Přijetí usnesení vlády ze dne 21. ledna 2019 č. 57 o aktualizaci akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020	3

1.2.2	Schválení návrhu zákona o právu na digitální služby	4

1.2.3	Mimořádná provozní událost v systému NEN	5

1.2.4	Přijetí usnesení vlády ze dne 15. dubna 2019 č. 255 k Implementačním plánům programu „Digitální Česko“	5

1.2.5	Přijetí vyhlášky ze dne 19. března 2019 č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě	6

1.2.6	Přijetí usnesení vlády ze dne 11. března 2019 č. 170 o Akčním plánu boje  s korupcí na rok 2019	7

2.	Zpráva o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace v roce 2019	8

3.	Zpráva o plnění jednotlivých opatření stanovených ve Strategii elektronizace v roce 2019	9

3.1	Přehled opatření, která byla splněna	9

3.2	Přehled opatření, která jsou rozpracována popř. plněna průběžně	10

4.	Shrnutí čtvrtého roku realizace Strategie	17

5.	Seznam aktualizovaných opatření Strategie elektronizace 2016 až 2020	18

6.	Seznam zkratek	21

# Východiska zpracování zprávy

## Účel zprávy

Tato zpráva je zpracována na základě usnesení vlády České republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 25 
o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (dále též „Strategie elektronizace“), konkrétně bodu III. 2 b), podle kterého ministryně pro místní rozvoj předkládá vládě ČR vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu za předcházející rok o plnění Strategie elektronizace (dále též „zpráva“). Tato zpráva 
je předkládána za rok 2019.

Zprávami o plnění Strategie elektronizace jsou každoročně aktualizována jednotlivá opatření Strategie elektronizace včetně termínů k jejich splnění, a to na základě aktuálního stavu právního prostředí veřejného investování a e-Governmentu v ČR.

Zpráva o plnění Strategie elektronizace za rok 2019 obsahuje shrnutí významných událostí v roce 2019 souvisejících se Strategií elektronizace, zprávu o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace, podrobný popis plnění jednotlivých opatření a shrnutí čtvrtého roku realizace opatření Strategie elektronizace.

## Významné události v roce 2019 související se Strategií elektronizace

Mezi významné události v roce 2019 s přímým dopadem na elektronizaci zadávání veřejných zakázek, právní prostředí veřejného investování a e-Governmentu patří:

- přijetí usnesení vlády ze dne 21. ledna 2019 č. 57 o aktualizaci akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020;

- schválení návrhu zákona o právu na digitální služby;

- mimořádná provozní událost v systému NEN.

Mezi další události v roce 2019 s nepřímým dopadem na elektronizaci zadávání veřejných zakázek, právní prostředí veřejného investování a e-Governmentu patří:

- přijetí usnesení vlády ze dne 15. dubna 2019 č. 255 k Implementačním plánům programu „Digitální Česko“;

- přijetí vyhlášky ze dne 19. března 2019 č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící zákon 
o archivnictví a spisové službě;

- přijetí usnesení vlády ze dne 11. března 2019 č. 170 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019.

Jednotlivé události v roce 2019 jsou blíže popsány v následujícím přehledu.

### Přijetí usnesení vlády ze dne 21. ledna 2019 č. 57 o aktualizaci akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020

Dne 21. ledna 2019 vláda ČR svým usnesením č. 57/2019 schválila aktualizaci akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020. Materiál byl připraven v návaznosti na úkol z usnesení vlády č. 408/2018 o povinném využívání NEN, který v bodě V. b) ukládá ministryni pro místní rozvoj „připravit ve spolupráci s Řídící skupinou pro elektronizaci veřejných zakázek návrh aktualizace akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2016-2020 a předložit jej vládě do 31. prosince 2018“.

Aktualizace akčního plánu má přispět k naplnění vize uvedené ve Strategii elektronizace veřejných zakázek pro období 2016 až 2020:

„Česká republika zajistí realizací Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 vytvoření prostředí, které umožní existenci efektivního a transparentního trhu veřejných zakázek v  České republice, založeného na elektronické komunikaci, kterou zavádí nová evropská zadávací legislativa a jež bude zároveň splňovat nejpřísnější pravidla pro kybernetickou bezpečnost při vysoké míře míry transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek.“

Výše uvedené vize se má dosáhnout prostřednictvím následujících cílů:

- optimalizace fungování NIPEZ;

- podpora elektronizace zadávání veřejných zakázek;

- implementace opatření související s elektronizací veřejných zakázek.

Každý cíl obsahuje seznam opatření, kterými je plněn. Aktualizace akčního plánu má za cíl aktualizovat seznam opatření, kterými se plní hlavní cíle Strategie.

Hlavní vstupy pro provedení aktualizace akčního plánu Strategie byly:

- aktuální stav e-procurementu včetně pohledu na data o veřejných zakázkách;

- výstupy odborné skupiny pro strategii elektronizace veřejných zakázek;

- aktualizace Enterprise Architektury NIPEZ.

Jako hlavní otevřené body z provedené analýzy vyplývají:

- roztříštěnost elektronických nástrojů pro zadávání veřejných zakázek;

- nízká míra využívání certifikovaných elektronických nástrojů;

- potřeba vylepšení práce s daty o trhu veřejných zakázek;

- potřeba aktualizace konceptu NIPEZ.

Reakcí na otevřené body je aktualizace akčního plánu strategie elektronizace. Ta zavádí nová opatření realizaci, která se týkají hlavně oblastí:

- ulehčení přístupu dodavatelů k trhu veřejných zakázek

  - například prostřednictvím vytvoření jedné vstupní brány pro dodavatele ke všem elektronickým nástrojům;

- rychlé, plně elektronické zadávání a kontrola veřejných zakázek

  - například prostřednictvím prosazování možnosti zpřístupňování dokumentace k veřejné zakázce při její kontrole přímo v NIPEZ;

- maximální využití dat z jiných informačních systémů e-Governmentu při zadávání veřejných zakázek.

Hlavním nositelem nových opatření je projekt NIPEZ 2.0, jež má za cíl nahradit stávající model fungování NIPEZ, jež byl vytvořen před 10 lety, a který již neodpovídá současným potřebám uživatelů a možnostem moderních technologií.

Inovovaný Portál o veřejných zakázkách se stane hlavní vstupní branou pro dodavatele do „světa“ veřejných zakázek. Bude obsahovat informace o všech veřejných zakázkách realizovaných na připojených elektronických nástrojích. Vedle toho dojde k aktualizaci fungování ostatních systémů NIPEZ tak, aby byly splněny hlavní cíle Strategie elektronizace.

### Schválení návrhu zákona o právu na digitální služby

Hlavním cílem zákona o právu na digitální služby předloženého skupinou poslanců je zásadním způsobem posílit práva fyzických a právnických osob v pozici uživatelů služeb, tj. „klientů orgánů veřejné moci“, na poskytnutí služeb orgánů veřejné moci elektronicky, tj. formou digitální služby.

Zákon zakotvuje právo „fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti” a zároveň „povinnost orgánů veřejné moci poskytovat digitální služby”, i když konkrétní povinnosti takovou digitální službu poskytnout jsou nezřídka v právních předpisech již přirozeně zakotveny.

Dále se zákon zabývá některými nedostatečně systémově řešenými principy, jako je dokládání údajů, elektronická forma úředně ověřeného podpisu a některé další dílčí instituty a práva a povinnosti jak uživatele služby, tak orgánu veřejné moci.

Některé příklady digitálních služeb:

Služby následujícího typu lze označit za příklad služeb, které budou dle zákona poskytovány jako digitální:

- elektronické podání vůči orgánu veřejné moci (včetně úplného elektronického podání);

- získání a předvyplnění údajů potřebných pro elektronické podání;

- konverze podkladů a dokumentů pro účely přiložení k elektronickému podání;

- poskytnutí tzv. autoritativních údajů z informačních systémů veřejné správy;

- zápis skutečností a údajů do registru práv a povinností na základě žádosti subjektu údajů; či

- poskytnutí výpisu údajů z informačního systému nebo poskytnutí údajů z informačního systému.

Přijetí zákona o právu na digitální služby je také jedním z opatření k naplnění cílů definovaných vládním programem digitalizace České republiky 2018+.

Zákon o právu na digitální služby mj. novelizuje níže uvedené předpisy související s realizací Strategie elektronizace veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020:

- Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů a další.

Zákon o právu na digitální služby ze dne 11. prosince 2019 byl podepsán prezidentem republiky dne 
19. prosince 2019. První kroky implementace tohoto zákona budou předmětem příští výroční zprávy.

### Mimořádná provozní událost v systému NEN

Dne 15. 2. 2019 došlo v systému Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“) k Mimořádné provozní události (dále jen „MPU“) která:

- Byla zapříčiněna chybou lidského faktoru – chyba nastala na straně Provozovatele systému, a to společnosti Tesco SW a.s. (dále jen „Provozovatel“) a způsobila nedostupnost dokumentů uveřejněných v NEN.

- Nebyla způsobena neautorizovaným přístupem ani bezpečnostním útokem.

- Metadata, transakční data, auditní data a logy, integrační data, apod. zůstaly zachovány. Žádná data nebyla kompromitována ani zcizena, došlo však ke ztrátě logiky a vazby mezi dokumenty      a veřejnými zakázkami, které do NEN byly vloženy v období 1. 1. 2019 až 12. 2. 2019.

- Záznam o tom, že určitý dokument byl vložen do systému NEN v průběhu zadávacího řízení,       je v systému evidován.

- Provozovatel byl za pochybení potrestán pokutou.

- Celkem bylo MPU dotčeno 6 004 VZ, z toho 75 muselo být v důsledku MPU zrušeno.

- MMR obdrželo od zadavatelů a dodavatelů 4 žádosti o náhradu škody v celkové výši přes 200 tis. Kč. Tyto nároky na náhradu škody uznalo MMR jako oprávněné.

V rámci řešení MPU Provozovatel NEN společně s MMR kontaktoval a vyzval k součinnosti veškeré dotčené uživatele.

- V rámci MPU byla ze strany MMR a Provozovatele NEN provedena kompletní revize a koncepce Zálohovacího plánu a archivačního procesu.

- Byl proveden mimořádný zákaznický audit u Provozovatele NEN.

- Byla provedena aktualizace koncepce archivačního procesu dokumentů včetně zadávací dokumentace.

- Byla provedena automatizace a revize interních zálohovacích logů monitoringu.

- Byl změněn proces kontroly zálohovacích logů doplněním monitorovacího nástroje k použitému zálohovacímu nástroji.

### Přijetí usnesení vlády ze dne 15. dubna 2019 č. 255 k Implementačním plánům programu „Digitální Česko“

Dne 15. dubna 2019 vláda ČR svým usnesením č. 255/2019 schválila implementační plány programu „Digitální Česko“. Toto usnesení vlády se týká implementačních plánů k programu „Digitální Česko“, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 629 ze dne 3. října 2018. Předložením implementačních plánů byl splněn bod plynoucí z usnesení vlády České republiky č. 629/2018, 
ve kterém vláda České republiky uložila ministru vnitra předložit návrhy implementačních plánů 
k programu „Digitální Česko“ ke schválení vládou. S implementačními plány zároveň vznikal dokument Shrnutí implementačních plánů pro 2019, ve kterém jsou vyzdviženy záměry s nejvyšší prioritou.

Implementační plán je sumarizace dílčích cílů a záměrů, doplněná o popis způsobu realizace (naplnění) jednotlivých dílčích cílů. Implementační plán hlavního cíle se definuje jeho popisem a souborem aktuálních popisů záměrů, které ho naplňují. Implementační plány se skládají z jednotlivých záměrů. Záměr reprezentuje konkrétní výstup (produkt) různého typu – změna legislativy (novela zákona), vyhláška, metodický standard, nová konkrétní služba či systém (digitální služba, sdílená služba), návrh dílčích/sektorových strategií apod. Způsobem naplnění/realizace záměru může být projekt, sada projektů (dílčí program), sestava/skupina úkolů, nebo i jeden samostatný úkol. Záměr prochází životním cyklem od námětu až po finální výstup. Návrhy konkrétních záměrů plnící dílčí cíle programu „Digitální Česko“ vznikaly na půdě Rady vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“ nebo Rada), kde jsou zastoupeny resorty, další úřady a odborná veřejnost.

Tyto návrhy záměrů byly zpracovány v souladu s metodikou řízení programu „Digitální Česko“
a metodikou logického rámce (Ministerstvo pro místní rozvoj) do jednotné šablony záměru. Následně po prioritizaci a validaci ve struktuře RVIS byly projednány, popř. upraveny a odsouhlaseny vedením gesčních úřadů. Schválením výsledné verze gesčním úřadem a RVIS se záměr stal součástí implementačního plánu (záměry klasifikace B). Implementační plány obsahují rovněž nezávazné záměry připravené RVIS v potřebném detailu a dosud neodsouhlasené gesčními úřady (záměry klasifikace C) a přehled již probíhajících záměrů (klasifikace A).

Ze Seznamu, který byl v průběhu ledna 2019 doplněn vlastníky záměrů, byly následně
ve spolupráci resortů s RVIS vytvořeny implementační plány pro každý z 15 hlavních cílů programu „Digitální Česko“. Do přípravy a zpracování implementačních plánů byly prostřednictvím RVIS zahrnuty všechny resorty, další úřady a odborná veřejnost.

### Přijetí vyhlášky ze dne 19. března 2019 č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

Ministerstvo vnitra připravilo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon 
o archivnictví a spisové službě. Obsahem návrhu byla novela vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a novela vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb., v platném znění. Návrh vyhlášky vychází ze zmocnění uvedeného 
v § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o  archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh vyhlášky byl přijat a vyhláška byla pod číslem 85/2019 Sb. publikována ve Sbírce zákonů. Cílem vyhlášky ze dne 19. března 2019 č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící zákon 
o archivnictví a spisové službě je reflektovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (tzv. nařízení eIDAS), směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek a zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Úprava vyhlášky č. 259/2012 Sb. se pak pojí rovněž s usnesením vlády ze dne 10. května 2017 č. 347 k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy (promítá se do povinností veřejnoprávních původců vykonávajících spisovou službu v elektronické podobě).

Vyhláškou č. 85/2019 Sb. se vyhláška č. 645/2004 Sb. a vyhláška č. 259/2012 Sb. uvádí do souladu s terminologií obsaženou v nařízení eIDAS a v zákoně č. 297/2016 Sb., a v případě novely vyhlášky č. 259/2012 Sb. se upravuje vedení spisové služby v elektronické podobě a doručování dokumentů v digitální podobě, přičemž tato změna souvisí s pokračující digitalizací veřejné správy.

Vyhláška ze dne 19. března 2019 č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě vstoupila v účinnost dne 1. července 2019 s výjimkou čl. II bodu 12, který nabyl účinnosti dne 1. dubna 2019.

### Přijetí usnesení vlády ze dne 11. března 2019 č. 170 o Akčním plánu boje 
s korupcí na rok 2019

Na základě usnesení vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 855, jímž byla schválena Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“), byl předložen a vládou dne 11. března 2019 schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2019. Tento akční plán obsahuje konkrétní legislativní a nelegislativní úkoly, které měly být v boji s korupcí v roce 2019 realizovány.

Vedle věcného a obsahového vymezení konkrétních protikorupčních opatření je v akčním plánu stanovena jasná odpovědnost (gesce/spolugesce) jednotlivých rezortů za plnění úkolů. Nadále platí, že hlavní odpovědnost za naplňování jednotlivých úkolů mají ministerstva a další ústřední správní úřady, přičemž koordinační role kromě ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády náleží i Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí jako poradnímu orgánu vlády pro oblast boje s korupcí. Vyhodnocení naplňování cílů stanovených v tomto akčním plánu bude provedeno jednorázově za stanovené období do konce března 2020.

Elektronizace veřejných zakázek se týká prioritní oblast „Hospodárné nakládání s majetkem státu“ obsahující zejména úkoly související s aplikací zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Usnesením vlády ze dne 11. března 2019 č. 170 o Akčním plánu boje 
s korupcí na rok 2019 byla ministryně pro místní rozvoj zavázána mj. pokračovat ve vzdělávací činnosti 
v rámci Akademie veřejného investování, včetně zařazení kurzů věnujících se dodržování nové povinnosti veřejných zadavatelů komunikovat v zadávacích řízeních elektronicky.

# Zpráva o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace v roce 2019

Během roku 2019 se řídící skupina sešla celkem na pěti jednáních. Tato jednání byla platformou pro výměnu aktuálních informací souvisejících s plněním Strategie elektronizace a ke koordinaci plnění aktuálních, resp. průběžně plněných opatření. Na jednáních byli účastníci informováni o stavu plnění opatření Strategie elektronizace v oblasti změn právního prostředí veřejného investování 
a e-Governmentu.

Z jednání jsou pořizovány zápisy, které jsou na vyžádání k dispozici. Výstupy v podobě metodických materiálů, resp. informace o splnění opatření jsou uveřejněny na Portálu o veřejných zakázkách. 
Na činnosti řídící skupiny se v roce 2019 podílely vedle Asociace krajů ČR, Svazu měst 
a obcí ČR, Technologické agentury ČR, Správy státních hmotných rezerv a ICT UNIE z. s. tyto ústřední orgány státní správy:

•	Ministerstvo pro místní rozvoj,

•	Ministerstvo vnitra,

•	Ministerstvo financí,

•	Ministerstvo kultury,

•	Ministerstvo životního prostředí,

•	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

•	Ministerstvo dopravy,

•	Ministerstvo práce a sociálních věcí,

•	Ministerstvo průmyslu a obchodu,

•	Ministerstvo obrany,

•	Ministerstvo zahraničních věcí,

•	Úřad vlády,

•	Ministerstvo spravedlnosti,

- Ministerstvo zdravotnictví,

•	Ministerstvo zemědělství.

V roce 2019 nebyly zřízeny žádné pracovní skupiny.

V roce 2019 se uskutečnila 2 jednání pracovní skupiny pro funkčnost NEN. Tato pracovní skupina byla zřízena v roce 2016 za účelem řízení rozvoje NEN, což zahrnuje zejména rozhodování, jaké funkce budou do NEN implementovány, určování priorit dalšího rozvoje a testování nově připravovaných funkcionalit NEN.

Podrobné informace o NEN jsou předmětem samostatné zprávy o fungování NEN za rok 2019, která bude předložena vládě v souladu s usnesením vlády ze dne 30. července 2014 č. 628 k používání Národního elektronického nástroje v rámci Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek.

# Zpráva o plnění jednotlivých opatření stanovených ve Strategii elektronizace v roce 2019

## Přehled opatření, která byla splněna

V následující tabulce je uveden přehled opatření, která byla v roce 2019 splněna.

| Název opatření | Odpovídá | Popis realizace |
| --- | --- | --- |
| A. 6 - Stanovení povinnosti využívání profilu zadavatele NEN všemi zadavateli | Ministerstvo pro místní rozvoj | Splněno v rámci usnesení vlády ze dne 21. ledna 2019 č. 57 o aktualizaci akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020. MMR nebude prozatím iniciovat rozšíření povinnosti využívat profil zadavatele všemi zadavateli. |
| A. 7. - Stanovení povinnosti využívání NEN všemi zadavateli dle zákona o zadávání veřejných zakázek | Ministerstvo pro místní rozvoj | Splněno v rámci usnesení vlády ze dne 21. ledna 2019 č. 57 o aktualizaci akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020. MMR nebude iniciovat rozšíření plošné povinnosti využívat NEN i na další zadavatele dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. |
| A. 15. - Provést vyhodnocení povinného využívání NEN dle UV 467/2017 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Splněno v rámci usnesení vlády ze dne 21. ledna 2019 č. 57 o aktualizaci akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020. MMR zpracovalo analýzu „Zhodnocení dopadů povinného využívání NEN“, a to z následujících pohledů: Dopad na trh veřejných zakázek 20 % trhu veřejných zakázek realizovaných v NEN Dopad na zadavatele využívající NEN průměrná intenzita na nabídkové straně – tj. počet podaných nabídek na zakázku vnímání NEN mezi zadavateli a jeho otevřené body Z analýzy vyplynulo, že stanovení povinného využívání NEN by mělo za následek získání většího množství detailnějších dat o veřejných zakázkách. Na druhou stranu NEN, i přes pokrok, který v roce 2019 udělal, stále není dokonalým systémem a je potřeba na něm, hlavně v oblasti uživatelské přívětivosti, stále pracovat. Na konci roku 2019 došlo k odstranění hlavního otevřeného bodu NEN – technologie Silverlight. |
| B. 2. - Navrhnout a zajistit realizaci legislativně technických a metodických opatření směřujících k ukončení stávajícího systému elektronických tržišť k 30. 6. 2017 | Ministerstvo pro místní rozvoj | Splněno. Činnost elektronických tržišť byla ukončena ke dni 30. 6. 2017. |

Pozn. V roce 2019 nebyla zrušena žádná opatření.

## Přehled opatření, která jsou rozpracována popř. plněna průběžně

V následující tabulce je uveden přehled opatření, která byla v roce 2019 rozpracována, resp. průběžně plněných opatření.

| Název opatření / úkolu | Odpovídá | Stav opatření | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 2. - Realizovat vzdělávací akce pro zadavatele veřejných zakázek a další subjekty účastnící se veřejného investování prováděné formou specializovaných seminářů, individualizovaných školení pro významné zadavatele k používání Národního elektronického nástroje | Ministerstvo pro místní rozvoj | V roce 2019 bylo realizováno 20 termínů školení NEN, na nichž bylo proškoleno celkem 646 osob z resortů obrany, vnitra, dopravy, životního prostředí, práce a sociálních věcí, MŠMT, MPO a dalších, a dále pracovníci např. Českého telekomunikačního úřadu, Generálního finančního ředitelství, Ředitelství silnic a dálnic, Českého statistického úřadu, Generálního ředitelství cel, IKEM, Národní galerie, Správy státních hmotných rezerv, Katastrálního úřadu a dalších. Školení byla zaměřena na splnění požadavků jednotlivých organizací, nejčastěji se jednalo o obecné představení NEN a jeho základních funkcionalit (elektronický nástroj, profil zadavatele). Předvedeno bylo zadávání veřejných zakázek v NEN (od plánování po uzavření smlouvy) nebo nastavení interních pravidel u veřejných zakázek malého rozsahu. V roce 2019 jsme zaznamenali pokles zájmu o školení NEN. Nedostatečně obsazená školení jsme byli nuceni rušit. Pokles zájmu o školení přičítáme tomu, že velká část uživatelů byla již proškolena v roce 2018 (konkrétně se jednalo o 1 149 osob). | Průběžně |
| A. 8. - Používání NEN při realizaci centrálních nákupů státu | Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj | V realizaci – proběhl sběr požadavků na úpravu NEN v oblasti centrálních nákupů státu. V roce 2019 probíhal vývoj modulu pro nadresortní centralizované zadávání. | Průběžně |
| A. 11. - Zajištění plné funkcionality NEN pro nadresortní centralizované zadávání | Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra | V realizaci – proběhl sběr požadavků na úpravu NEN v oblasti centrálních nákupů státu. V roce 2019 probíhal vývoj modulu pro nadresortní centralizované zadávání. Úprava modulu je rozvržena do tří níže uvedených fází: Fáze 1) provedení klíčových úprav modulu, aby byla zajištěna funkčnost modulu, bude kompletně zajištěna podpora pro zajištění sběru požadavků. Výstupy tohoto sběru bude možné generovat do XLS sestav, které bude zadavatel přikládat k zadávacím podmínkám. Položky ve sběru se přenesou do zakázky stávajícím způsobem, nebudou však integrovány do nabídkového formuláře dodavatele; Do 30. 6. 2020 bude nasazena první fáze. Pozn. Fáze 2) rozšíření možností elektronického podání dodavatele a funkcionalit souvisejících s přenesením nakupovaných položek do nabídkového formuláře Fáze 3) rozšíření statistických výstupů, rozšíření podpůrných funkcionalit, podpora pro souhrnné uveřejnění informací na VVZ a výpočtu dosažených úspor dle metodiky MMR. Fáze 2 a 3 budou nasazeny v roce 2021. | 30. 6. 2020 |
| A. 13. - Realizovat opatření s cílem zvýšit počet dodavatelů registrovaných v NEN | Ministerstvo pro místní rozvoj | V roce 2019 byly realizovány 2 termíny školení NEN pro dodavatele, při nichž bylo proškoleno celkem 92 osob. Školení byla zaměřena na základní seznámení s NEN z pohledu dodavatele (obecné představení NEN, legislativní rámec NEN, e-learning, informace spojené se zahájením používání NEN, registrace dodavatele do NEN) aj. | Průběžně |
| C. 1. - Zajištění shody modulů NIPEZ s účinnou legislativou upravující zadávání veřejných zakázek v ČR a dalších požadavků dle souvisejících vládních strategií | Ministerstvo pro místní rozvoj | V roce 2019 pokračovala průběžná spolupráce s provozovateli na zajištění soulad modulů NIPEZ (uveřejňovací systém, Národní elektronický nástroj a rozhraní na jiné interní a externí informační systémy s účinnou legislativou upravující zadávání veřejných zakázek v ČR. Všechny moduly NIPEZ jsou ve shodě s příslušnou legislativou. Pokud se jedná o ostatní iniciativy, pak všechny nové veřejné zakázky musejí být konzultovány s Odborem hlavního architekta MV tak, aby byly pokryty všechny požadavky budoucí podoby e-Governmentu. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné zakázky, které jsou ve vysoké míře rozpracovanosti nelze uvádět bližší podrobnosti. | Průběžně |
| C. 2. - Zajištění aktuálnosti a úplnosti dat v rámci Integrační komponenty NIPEZ (IK NIPEZ) | Ministerstvo pro místní rozvoj | V roce 2019 byla ve spolupráci s dodavatelem zajištěna aktuálnost a úplnost dat v rámci IK NIPEZ. Tuto skutečnost dokládají příslušné akceptační protokoly. | Průběžně |
| C. 3. - Zajistit optimalizaci dalších modulů NIPEZ (Věstník veřejných zakázek, Informační systém o veřejných zakázkách) | Ministerstvo pro místní rozvoj | V roce 2019 byly připravovány podklady pro realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek“ (SCS NIPEZ), která bude komplexním řešením daného opatření. V rámci plnění veřejné zakázky dodavatel nebo více dodavatelů zadavateli dodají moduly SCS NIPEZ, konkrétně: Věstník veřejných zakázek (VVZ); Agendový informační systém NIPEZ (AIS NIPEZ); Reporting, analýza a vyhledávání NIPEZ (RAV NIPEZ); a poskytnou služby spojené s provozem jejich infrastruktury a zajistí jejich provoz a rozvoj. Dodavatel nebo dodavatelé dále zadavateli poskytnou (včetně iniciální konfigurace) tyto podpůrné provozní služby pro SCS NIPEZ: Centrální bezpečnostní monitoring (CBM NIPEZ); Centrální infrastruktura pro archivaci (CIA NIPEZ); Centrální ServiceDesk NIPEZ (CSD NIPEZ). V roce 2019 byly části zakázky CIA NIPEZ, RAV NIPEZ a CSD NIPEZ zadány. AIS NIPEZ a CBM NIPEZ byly zrušeny a budou znovu vypsány během roku 2020. VVZ byl ke konci roku 2019 ve stavu hodnocení nabídek. | Původní termín: 31. 12. 2019 Návrh na změnu termínu: 31. 12. 2020 |
| C. 4. - Vytvoření platformy pro jednotný přístup dodavatelů k veřejným zakázkám za účelem realizace elektronických úkonů, při zachování požadavků na naplnění individuálních potřeb zadavatelů používající IEN a NEN | Ministerstvo pro místní rozvoj | V roce 2019 byla zakoupena platforma informačního systému Rozcestníku veřejných zakázek (ROZZA), který bude sloužit pro jednotný přístup dodavatelů k veřejným zakázkám partnerských individuálních elektronických nástrojů. ROZZA bude dostupná z nového Portálu o veřejných zakázkách během roku 2020. | Původní termín: 31. 12. 2019 Návrh na změnu termínu: 31. 12. 2020 |
| C. 5. - Vytvořit centrální zdroj otevřených dat včetně automatického procesu dohledu na kvalitu publikovaných dat | Ministerstvo pro místní rozvoj | Opatření bylo v průběhu roku 2019 průběžně plněno v rámci plnění RAV NIPEZ. Spuštění zdroje otevřených dat včetně automatického procesu dohledu na kvalitu publikovaných dat se předpokládá v polovině roku 2020. | Původní termín: 31. 12. 2019 Návrh na změnu termínu: 31. 12. 2020 |
| C. 6. - Vytvořit jednotný systém rolí a oprávnění v rámci IS NIPEZ, a to jak pro zadavatele, tak dodavatele | Ministerstvo pro místní rozvoj | Opatření bylo v průběhu roku 2019 průběžně plněno ve spolupráci s Odborem hlavního architekta MV. | Původní termín: 31. 12. 2019 Návrh na změnu termínu: 31. 12. 2020 |
| D. 1. – Monitorování dílčích výstupů ostatních projektů e-governmentu (zejména v oblasti dlouhodobého ukládání a archivace elektronických dokumentů) a zapracovávat je do právních či metodických předpisů či iniciovat vznik nových opatření | Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra | Ministerstvo vnitra vydalo Metodický návod pro akreditaci digitálního archivu. Akreditací digitálního archivu se rozumí udělení oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě podle § 60a zákona č. 499/2004 Sb., v platném znění. Cílem metodiky je poskytnout návod pro žadatele, jak připravit konkrétní podklady pro akreditaci digitálního archivu a jak při podání žádosti postupovat. Metodika se skládá z popisu problematiky akreditačního řízení, přináší odkazy na platnou právní úpravu a normy a doporučení v oblasti digitální archivace. Podrobněji vymezuje náležitosti žádosti tím, že definuje strukturu a rozsah dokládaných skutečností nutných pro akreditaci. | Průběžně |
| E. 1. - Sledování legislativního prostředí elektronické fakturace s cílem využít legislativně technické výstupy v této oblasti pro národní řešení elektronizace veřejných zakázek a to zejména formou metodického usměrňování, zajištění vzdělávacích a informačních aktivit nebo iniciací nových opatření | Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí | Od 1. dubna 2019 začala platit povinnost zadavatelů veřejných zakázek v kategorii Česká republika a Česká národní banka dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - § 279, odst. 5, písmeno a) - přijímat a zpracovávat elektronické faktury odpovídající evropské normě pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. Ministerstvo financí ČR je od 1. ledna 2019 připravené přijímat elektronické faktury ve formátech, které jsou definovány specifikací EU standardu EN 16931 tak, jak předepisuje Evropská směrnice 2014/55/EU, tak i ve formátu popsaném vyhláškou č. 194/2009 Sb., tj. ve formátu ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší. Ministerstvo financí ČR tím naplnilo Usnesení vlády ČR č. 347 ze dne 10. května 2017. MMR je stejně jako MF připraveno přijímat elektronické faktury v těchto formátech. | Průběžně |
| F. 1. – Sledování vývoje asociace OpenPEPPOL a případné zajištění aktivní účasti MMR s cílem využít získané poznatky pro národní řešení elektronizace veřejných zakázek | Ministerstvo pro místní rozvoj | Zástupci ČR v roce 2019 monitorovali aktivity asociace OpenPEPPOL, s cílem potenciálně se zapojit do jejích aktivit týkajících se e-procurementu. Evropská komise avizovala záměr řešit problematiku interoperability, tedy přeshraniční komunikace v rámci zadávacích řízení s použitím standardů, v této oblasti by mohly být teoreticky využity aktivity OpenPEPPOL, ale i jak sama Evropská komise uvedla vše je zatím ve fázi analýz. | Průběžně |
| F. 3. – Průběžný monitoring zahraničních „best practice“ v oblasti elektronizace zadávání a posouzení možné implementace nejlepších řešení do legislativního prostředí ČR. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Zástupci MMR jsou aktivně zapojeni do Multi-Stakeholder Expert Group on e-procurement (EXEP), konkrétně do 2 podskupin EXEP, a sice do podskupiny „Governance and capacity building“ – tato podskupina pomáhá členským státům (ČS) při řízení procesu e-procurement a pokouší se definovat optimální rozsah kapacit pro zajištění projektu e-procurement, resp. do podskupiny „Solution and interoperability“ – náplní práce této podskupiny je návrh konkrétního technického řešení e-procurement v rámci EU. Zástupci MMR se pravidelně účastnili během roku 2019 jednání EXEP v Bruselu, za ČR mj. zajistili aktualizaci databáze systému eCertis a aktivně diskutovali témata přijetí prováděcích právních aktů k novým formulářům, výsledky průzkumu spokojenosti ESPD a vzájemnou interoperabilitu při zadávání veřejných zakázek. | Průběžně |
| H. 1. - Sledování legislativního prostředí kybernetické bezpečnosti s cílem využít legislativně technické výstupy v této oblasti pro národní řešení elektronizace veřejných zakázek a to zejména formou metodického usměrňování, zajištění vzdělávacích a informačních aktivit nebo iniciací nových opatření | Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s NÚKIB | V roce 2019 nebyly evidovány žádné relevantní události ve sledované oblasti. | Průběžně |
| I. 1. – Zajištění provozu Portálu o veřejných zakázkách | Ministerstvo pro místní rozvoj | V průběhu roku 2019 navštívilo Portál o veřejných zakázkách přibližně 135 tisíc návštěvníků, kteří si souhrnně zobrazili kolem 720 tisíc stránek. Nejčastěji navštěvovanými stránkami byli vedle úvodní strany a aktualit metodiky a stanoviska, zákon o zadávání veřejných zakázek a stránky týkající se uveřejňování informací v rámci Informačního systému o veřejných zakázkách. MMR během roku 2019 připravovala novou verzi Portálu o veřejných zakázkách na základě podnětů jeho uživatelů. | Průběžně |
| I. 2. – Podporovat informačními akcemi zaměřenými na zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek a poradenstvím zadavatele i dodavatele v oblasti zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek do praxe | Ministerstvo pro místní rozvoj | V roce 2019 se Ministerstvo pro místní rozvoj aktivně podílelo v souvislosti s tématem elektronizace zadávání veřejných zakázek mj. na konferenci ISSS 2019 konané v dubnu 2019 v Hradci Králové a na konferenci Asociace pro veřejné zakázky realizované ve Valči v říjnu 2019. Cílem bylo obeznámit účastníky s aktuálním stavem a novinkami v oblasti elektronizace veřejných zakázek. | Průběžně |
| I. 3. - Revize a vytváření metodik k zákonu o zadávání veřejných zakázek a k jeho prováděcím předpisům s ohledem na výrazné posílení povinností zadavatelů v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek a vytvoření nového systému uveřejňování informací o veřejných zakázkách | Ministerstvo pro místní rozvoj | V roce 2019 byly aktualizovány a vytvořeny tyto příručky: Příručka připojení IEN (aktualizace); Příručka pro zjednodušený průchod – evidence VZ (nová); Příručka pro evidenci ZP (nová); Příručka pro dodavatele – HTML5 (aktualizace). Provozní řád NEN (aktualizace). | Průběžně |

# Shrnutí čtvrtého roku realizace Strategie

V oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek došlo v roce 2019 k významným událostem, které ovlivní rozvoj právního prostředí veřejného investování a e-Governmentu v ČR. Klíčovými událostmi 
v oblasti rozvoje elektronizace zadávání veřejných zakázek v roce 2019 bylo přijetí usnesení vlády ze dne 21. ledna 2019 č. 57 o aktualizaci akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, schválení návrhu zákona o právu na digitální služby a mimořádná provozní událost v NEN.

V prvním případě se jedná o zásadní změnu, kdy cíle aktualizace akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2016 až 2020 spočívají zejména v návrhu opatření směřujících k vyšší agregaci dat o veřejných zakázkách, a to hlavně dat o veřejných zakázkách malého rozsahu; dále v návrhu opatření, která budou motivovat zadavatele k tomu, aby ve větší míře využívali certifikované elektronické nástroje a rovněž v návrhu opatření, která umožní vytvoření centrálního zdroje otevřených dat včetně automatického procesu dohledu na kvalitu publikovaných dat. Druhou významnou událostí je schválení návrhu zákona o právu na digitální služby, který by měl přinést zásadní změnu v tom, že každý, kdo bude chtít komunikovat se státem elektronicky, bude mít právo své záležitosti vyřídit přes internet. Dne 15. února 2019 došlo v systému NEN k mimořádné provozní události zapříčiněné chybou lidského faktoru na straně provozovatele systému. V rámci řešení události provozovatel systému společně s  MMR kontaktoval a vyzval k součinnosti veškeré dotčené uživatele.

K dalším významným událostem patří přijetí usnesení vlády ze dne 15. dubna 2019 č. 255 
k Implementačním plánům programu „Digitální Česko“, jež přineslo zejména sumarizaci a aktualizaci dílčích cílů a záměrů pro realizaci programu Digitální Česko. Dále byla přijata vyhláška ze dne 
19. března 2019 č. 85, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě, obsahující zejména konkretizaci a zpřesnění jednotlivých zákonných povinností. Usnesením vlády ze dne 11. března 2019 č. 170 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 byla ministryně pro místní rozvoj zavázána mj. pokračovat ve vzdělávací činnosti v rámci Akademie veřejného investování, včetně zařazení kurzů věnujících se dodržování nové povinnosti veřejných zadavatelů komunikovat v zadávacích řízeních elektronicky.

Seznam aktualizovaných opatření Strategie elektronizace obsahuje 26 opatření, v roce 2019 byla 
4 opatření splněna, 22 opatření bylo rozpracováno, popř. se jedná o průběžně plněná opatření.

# Seznam aktualizovaných opatření Strategie elektronizace 2016 až 2020

| Číslo opatření | Název opatření/úkolu | Odpovídá | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Opatření související s realizací modulu NEN projektu NIPEZ |
| 2 | Realizovat vzdělávací akce pro zadavatele veřejných zakázek a další subjekty účastnící se veřejného investování prováděné formou specializovaných seminářů, individualizovaných školení pro významné zadavatele k používání Národního elektronického nástroje | Ministerstvo pro místní rozvoj | Průběžně |
| 4 | Zajištění realizace požadavků na integraci modulů NIPEZ s výstupy eSENS a dalších projektů EU určených k propojování infrastruktur členských států | Ministerstvo pro místní rozvoj | 31. 12. 2020 |
| 8 | Používání NEN při realizaci centrálních nákupů státu | Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj | průběžně |
| 11 | Zajištění plné funkcionality NEN pro nadresortní centralizované zadávání | Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra | 30. 6. 2020 (1. fáze) |
| 13 | Realizovat opatření s cílem zvýšit počet dodavatelů registrovaných v NEN | Ministerstvo pro místní rozvoj | průběžně |
| 14 | Navrhnout podrobné technické požadavky na propojení IEN a NEN | Ministerstvo pro místní rozvoj | 12 měsíců po zadání veřejné zakázky na další rozvoj NEN |
| B. Opatření související s realizací modulu e-tržišť projektu NIPEZ |
| C. Opatření související s realizací ostatních modulů projektu NIPEZ |
| 1 | Zajištění shody modulů NIPEZ s účinnou legislativou upravující zadávání veřejných zakázek v ČR a dalších požadavků dle souvisejících vládních strategií | Ministerstvo pro místní rozvoj | Průběžně |
| 2 | Zajištění aktuálnosti a úplnosti dat v rámci Integrační komponenty NIPEZ (IK NIPEZ) | Ministerstvo pro místní rozvoj | Průběžně |
| 3 | Zajistit optimalizaci dalších modulů NIPEZ (Věstník veřejných zakázek, Informační systém o veřejných zakázkách) | Ministerstvo pro místní rozvoj | 31. 12. 2020 |
| 4 | Vytvoření platformy pro jednotný přístup dodavatelů k veřejným zakázkám za účelem realizace elektronických úkonů, při zachování požadavků na naplnění individuálních potřeb zadavatelů používající IEN a NEN | Ministerstvo pro místní rozvoj | 31. 12. 2020 |
| 5 | Vytvořit centrální zdroj otevřených dat včetně automatického procesu dohledu na kvalitu publikovaných dat | Ministerstvo pro místní rozvoj | 31. 12. 2020 |
| 6 | Vytvořit jednotný systém rolí a oprávnění v rámci IS NIPEZ, a to jak pro zadavatele, tak dodavatele | Ministerstvo pro místní rozvoj | 31. 12. 2020 |
| 7 | Umožnění maximální možné automatické komunikace mezi IS NIPEZ a IS e-Government včetně nastavení mechanismů průběžné kontroly správnosti dat. | Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti, ostatní resorty dle potřeby | 31. 12. 2020 |
| D. Opatření související s průběžným přizpůsobováním politiky elektronizace zadávání VZ politikám e-governmentu |
| 1 | Monitorování dílčích výstupů ostatních projektů e-Governmentu (zejména v oblasti dlouhodobého ukládání a archivace elektronických dokumentů) a zapracovávat je do právních či metodických předpisů či iniciovat vznik nových opatření | Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra | Průběžně |
| E. Opatření související s podporou elektronizace procesů navazujících na zadávání VZ |
| 1 | Sledování legislativního prostředí elektronické fakturace s cílem využít legislativně technické výstupy v této oblasti pro národní řešení elektronizace veřejných zakázek a to zejména formou metodického usměrňování, zajištění vzdělávacích a informačních aktivit nebo iniciací nových opatření | Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí | Průběžně |
| F. Opatření související se zapojením ČR do metodické a standardizační činnosti EU |
| 1 | Sledování vývoje asociace OpenPEPPOL a případné zajištění aktivní účasti MMR s cílem využít získané poznatky pro národní řešení elektronizace veřejných zakázek. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Průběžně |
| 2 | Sledování vývoje projektu eCertis s cílem využít výstupy tohoto projektu pro národní řešení elektronizace veřejných zakázek | Ministerstvo pro místní rozvoj | Průběžně |
| 3 | Průběžný monitoring zahraničních „best practice“ v oblasti elektronizace zadávání a posouzení možné implementace nejlepších řešení do legislativního prostředí ČR. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Průběžně |
| G. Opatření související s implementací Evropského nařízení eIDAS |
| 1 | Sledování implementace eIDAS s cílem využít legislativně technické výstupy v této oblasti pro národní řešení elektronizace veřejných zakázek a to zejména formou změny příslušných právních předpisů, metodického usměrňování, zajištění vzdělávacích a informačních aktivit nebo iniciací nových opatření | Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dotčenými resorty | Průběžně |
| H. Opatření v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek související s kybernetickou bezpečností |
| 1 | Sledování legislativního prostředí kybernetické bezpečnosti s cílem využít legislativně technické výstupy v této oblasti pro národní řešení elektronizace veřejných zakázek a to zejména formou metodického usměrňování, zajištění vzdělávacích a informačních aktivit nebo iniciací nových opatření | Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s NÚKIB | Průběžně |
| I. Opatření související s realizací ostatních cílů Strategie elektronizace |
| 1 | Zajištění provozu Portálu o veřejných zakázkách | Ministerstvo pro místní rozvoj | Průběžně |
| 2 | Podporovat informačními akcemi zaměřenými na zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek a poradenstvím zadavatele i dodavatele v oblasti zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek do praxe | Ministerstvo pro místní rozvoj | Průběžně |
| 3 | Revize a vytváření metodik k zákonu o zadávání veřejných zakázek a k jeho prováděcím předpisům s ohledem na výrazné posílení povinností zadavatelů v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek a vytvoření nového systému uveřejňování informací o veřejných zakázkách | Ministerstvo pro místní rozvoj | Průběžně |
| 4 | Průběžně zvyšovat míru využívání strukturovaných dat a omezovat využívání nestrukturovaných dat při elektronickém zadávání veřejných zakázek | Ministerstvo pro místní rozvoj | 31. 12. 2020 |
| 5 | Posouzení možností zpřístupnění dokumentace k veřejným zakázkám kontrolním orgánům prostřednictvím účtů v IS NIPEZ | Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Průběžně |
| 6 | Prosazování vyšší míry elektronického zadávání veřejných zakázek malého rozsahu | Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními resorty | 31. 12. 2020 |

# Seznam zkratek

| eCertis | Projekt Evropské komise sloužící k usnadnění prokazování kvalifikačních předpokladů uchazečů o veřejné zakázky |
| --- | --- |
| eIDAS | Nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu Electronic identification and trust services |
| ICT | Informační a komunikační technologie |
| IEN | Individuální elektronický nástroj |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| MPU | Mimořádná provozní událost |
| NEN | Národní elektronický nástroj |
| NIPEZ | Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek |
| NÚKIB | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. |
| OpenPEPPOL | OpenPEPPOL je od dubna 2013 projektem Evropské komise usilující o koordinaci elektronizace různých agend EU |
| RVIS | Rada vlády pro informační společnost |
| SCS NIPEZ | Soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek |
| Strategie elektronizace | Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroj |
| VZ | Veřejná zakázka |
| ZZVZ | Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů |